## Slide 1: KVU – hva er nå dét?
Samferdselsskolen
Morten Ask, senioringeniør, Samfunnsseksjonen, Statens vegvesen Region sør

## Slide 2: Hvorfor KVU / KS1?
Staten ønsker:
Bedre styring på store prosjekter
Å styre ressursbruken på planlegging
Høyere kvalitet på planleggingen

## Slide 3: Prosessen
BESLUTNING
OM KS1
KVU
KS 1
BESLUTNING
NEI
KOMMUNEDEL
PLAN
REGULERINGS-
PLAN
KS 2
JA
ANLEGG
BYGGE
PLAN

## Slide 5: Anbefaling …
Bør det det planlegges videre?
Hvilke løsningsmuligheter (konsept) skal i så fall være gjenstand for videre planlegging?

## Slide 6: Konseptvalgutredning – innhold
Situasjonsbeskrivelse
Behovsanalyse, alle interessenter
Visjon/mål
Krav
  Hensikt
  Tekniske / økonomiske krav
  Miljøkrav
Løsningsmuligheter / konsepter
Effekter
Anbefaling om videre planlegging

## Slide 7: Situasjonsbeskrivelsen - hva er spesielt?
Positiv / nøytral beskrivelse av hva som finnes
  Samferdsel
  Næring
  Areal
  Naturverdier
  Utvikling
  Trender
NB! Situasjonsbeskrivelsen skal ikke være problemorientert

## Slide 8: Behov og interesser
Behovsanalysen starter med en interessentanalyse:
  Hvem er det som kan ha en interesse som blir påvirket av et mulig prosjekt?
Politiske
Miljø
Leverandører
Utbyggere
Areal
Vern
Andre
Ukjente
Ukjente
NB! Dette er kun en illustrasjon! Den er ikke utfyllende!
Transportører
Myndigheter

## Slide 9: Mer om behov
Prosjektutløsende behov
- Hva gjør at vi begynner å planlegge (eller ønsker å gjøre det?)
Viktige behov
- Hva er ellers viktig å oppnå når vi først er i gang med planlegging?

## Slide 10: Samfunnsmål
Er et ønsket fremtidsbilde for samferdsel og utvikling i området (visjon)
Tar utgangspunkt i de overordna målene som er definert i NTP 2010-2019, og gjør dem relevante for tiltaket
Samfunnsmål: Mål for ”AS Norge”
Effektmål: Mål for brukerne
(Resultatmål, det vil si mål for prosjektet (tid / kostnad), er ikke en del av KS1)

## Slide 11: Effektmål

## Slide 12: Krav
Det er ulike grader av krav. Eksempler:
  Absolutte krav (formålet)
  Skal-krav (vegnormalen)
  Bør-krav (andre gode ønsker)

## Slide 13: Krav

## Slide 14: Konseptutvikling – fra idé til mulig løsning
Firetrinnsprinsippet
Tiltak som kan påvirke transportbehovet og valg av transportmiddel
Tiltak som gir mer effektiv utnyttelse av eksisterende infrastruktur og kjøretøy
Begrensede utbyggingstiltak
Større ombygginger eller ny trase

## Slide 15
Konsept 0 K0 – Referanse – dagens vegsystem, med de tiltak som ligger inne i vedtatt budsjett
Konsept 1 K1 – Mindre utbygging
Konsept 2 K2 – Kollektivkonseptet
K2a – Kollektivkonseptet med parkeringsrestriksjoner og miljøsoner
Konsept 3 K3a – H-konseptet – med ny omlegging av veg ved jernbanekryssing
K3a1 – H-konseptet – med parkerings- og gjennomkjøringsrestriksjoner
K3a2 – H-konseptet – med parkeringsrestriksjoner og miljøsoner
Konsept 4 K4a – Omkjøringsveg vest – med ny omlegging ved jernbanekryssing
K4a1 – Omkjøringsveg vest – med parkerings- og gjennomkjøringsrestriksjoner
K4a2 – Omkjøringsveg vest – med parkeringsrestriksjoner og miljøsoner

## Slide 16: Utvelgelse
Mål- og kravoppnåelse
Regionale virkninger
Samfunnsøkonomisk analyse
  Prissatte konsekvenser
  Ikke-prissatte konsekvenser
  Realopsjoner
  Fordelingseffekter

## Slide 17: Vurderinger
Konsept | Mål/krav | prissatte | Ikke prissatte | Regionale virkninger
0 |  |  |  | 
1 |  |  |  | 
2 |  |  |  | 
3 |  |  |  | 
4 |  |  |  | 

## Slide 18: Fokus fra departementet
Hva er spesielt?
«Hvor syk er pasienten»?
Hva er det vi vil oppnå?
Hvor stor er måloppnåelsen?
Hvordan er samfunnsøkonomien?

## Slide 19
KVU
KS1
Konseptvalg-
Utredning (Statens vegvesen)
Ekstern kvalitetssikring av KVU (Ekstern kvalitetssikrer)
Regjeringen
Roller og oppgaver
Regjeringsnotat
Anbefaling
(Samferdselsdepartementet)
Høring

## Slide 20: Riksveg 7 over Hardangervidda

## Slide 21
Styringsgruppe:
Leder av Styrings og strategistab, Region vest (leder)
Leder av Styrings og strategistab, Region sør
Leder av Vegavdeling Hordaland , Region vest
Leder av Vegavdeling Buskerud, Region sør
Representant fra Veg- og transportavdelingen, Vegdirektoratet
Vegdirektoratet
Prosjektgruppe:
Statens vegvesen
Jernbaneverket
Prosjektleder
(Morten Ask)
Samfunnsseksjonen, Region sør
Referansegruppe:
Bestående av politisk og administrativt ansatte fra kommuner og fylkes­kommune, regionale, statlige etater, næringsliv og interesseorganisasjoner
Kontaktutvalg:
Ordførere i kommunene
Ordførere i fylkene
Representanter fra Styringsgruppen
Prosjektleder

## Slide 22: Utfordringsnotatet
Legger grunnlag for mandat og samfunnsmålet
Utkast er laget ferdig
Nær sammenheng med øst-vest- utredningen

## Slide 23: Utfordringer knyttet til
Reiseliv
Godstransport
Fremkommelighet/vinterregularitet
Fauna

## Slide 25: Sentrale møter
Verksted i begynnelsen av september
September/oktober, situasjon, behov
November/desember, mål krav, løsningsmuligheter
Februar konsepter, foreløpig resultater
Mars/april, oppsummering, oversendelse
Mai/ juni pressekonferanse/ utsendelse av høring